## Rencana Kerja TWD Mobile — Master Plan (Updated)

### ARSITEKTUR APLIKASI

TWD Mobile (React Native + Expo)

├── Superadmin

├── Marketing

├── Sub Marketing

├── Kurir

├── Owner (pemilik toko)

└── Kasir

└── Customer/Pelanggan

​

### SUDAH SELESAI

#### 1. Fondasi & Auth System

Setup project Expo + TypeScript

AuthContext.tsx

— role, login, logout, kasir accounts, owner PIN, langganan, hook

useAuth

StoreContext.tsx

— kode unik toko, nama toko, device-level storage

app/_layout.tsx

— routing berdasarkan role, semua provider tersusun benar termasuk

GlobalProductProvider

LoginScreen.tsx

— flow: Welcome → pilih path (Toko/Mitra) → setup/login

#### 2. Owner Dashboard

ProductsContext.tsx

— FIFO/LIFO/Average, stock, stockMin, harga beli, harga jual

OwnerDashboard.tsx

— tab-based dashboard

ProductScreen.tsx

— CRUD produk, barcode, kategori, satuan

Restock UI — keyboard-safe, harga beli + harga jual, HPP preview

Stock minimum — warning saat stok di bawah minimum

Metode inventori — FIFO, LIFO, Average (bisa dipilih per toko)

#### 3. Marketing & Jaringan

MarketingContext.tsx

— Marketing, Sub Marketing, Kurir, Owner Registration, Komisi, Delivery

MarketingDashboard.tsx

— 5 tab: Ringkasan, Jaringan, Komisi, Kurir, Produk

SubMarketingDashboard.tsx

— 4 tab: Ringkasan, Owner, Komisi, Produk

KurirDashboard.tsx

— 3 tab: Ringkasan, Pengiriman, Tarif

Kode unik toko — auto-generate

TWD-XXXXXX

saat owner didaftarkan

#### 4. Sistem Komisi (Lengkap)

Komisi langganan Marketing — 20% dari harga paket owner

Komisi langganan Sub Marketing — 70% dari harga paket owner

Marketing dapat 30% dari komisi Sub Marketing

Biaya Layanan Rp 1.000/transaksi — dicharge ke pelanggan

Komisi Layanan Marketing 3% — Rp 30 per transaksi dari semua owner di jaringan

Komisi Produk Global Rp 100/produk — per produk yang ditambahkan ke katalog

#### 5. Sistem Tarif Kurir

Tarif per km — minimal 1 km: Rp 10.000, +Rp 3.500/km berikutnya

Fungsi

hitungBiayaKurir(jarakKm)

— otomatis hitung biaya

Tabel perbandingan Shopee / Grab / TWD di KurirDashboard tab Tarif

Biaya kurir otomatis dihitung saat delivery request dibuat

Kurir bisa update status: available / busy / offline

Kurir bisa tandai pengiriman sebagai selesai

#### 6. Katalog Produk Global

GlobalProductContext.tsx

— CRUD produk global, komisi Rp 100/produk

GlobalProductScreen.tsx

— filter kategori, search, ownership restriction, prop

isAdmin

Marketing/Sub Marketing input produk → dapat komisi Rp 100

Superadmin bisa input & edit SEMUA produk (

isAdmin=true

, bypass restriction)

#### 7. Super Admin Dashboard

SuperAdminDashboard.tsx

— 5 tab: Owner, Marketing, Sub Mkt, Kurir, Produk

Tambah/hapus Marketing, Sub Marketing, Kurir dari SuperAdmin

Info tarif kurir di tab Kurir

Superadmin input produk global langsung dari tab Produk

### BELUM SELESAI

#### 8. Kasir / POS System (Prioritas Utama)

KasirDashboard.tsx

— layar POS untuk kasir

Scan/input barcode produk

Keranjang belanja — tambah, kurangi, hapus item

Hitung total + biaya layanan Rp 1.000 otomatis

Input pembayaran tunai → hitung kembalian

Selesai transaksi → update stok produk

Trigger

updateOwnerTransaksi()

→ jumlah transaksi bertambah → komisi marketing terhitung

Riwayat transaksi per shift

#### 9. Import Produk Global ke Toko

Owner bisa browse katalog global di

OwnerDashboard

Tombol "Import" clone produk ke database toko (harga & stok = 0, owner isi sendiri)

GlobalProductScreen

dengan prop

onImport

sudah siap, tinggal disambungkan ke

OwnerDashboard

#### 10. Sistem Request Kurir dari Owner

Owner input request pengiriman (alamat tujuan, jarak km, catatan)

Biaya kurir otomatis terhitung dari

hitungBiayaKurir(jarak)

Marketing/Sub Marketing assign kurir ke request

Kurir terima notifikasi dan update status

#### 11. Cetak Struk

Format struk (nama toko, item, total, biaya layanan, kembalian)

Share struk via WhatsApp / PDF

Bluetooth thermal printer (opsional)

#### 12. Laporan & Analitik

Laporan penjualan harian/mingguan/bulanan (Owner)

Laporan stok — produk hampir habis / perlu restock

Laporan komisi lengkap — Marketing & Sub Marketing (langganan + layanan + produk)

Export laporan PDF / Excel

#### 13. Manajemen Langganan

Owner lihat status langganan (paket, tanggal expired)

Warning jika langganan hampir habis

Superadmin perpanjang / upgrade paket owner

History pembayaran langganan

#### 14. Notifikasi & Alert

Alert stok minimum ke Owner/Kasir

Notifikasi owner baru terdaftar → ke Marketing

Notifikasi delivery request baru → ke Kurir

#### 15. Build & Release

Testing menyeluruh di device Android

Build APK:

eas build --platform android

Build AAB untuk Google Play Store

### PROGRESS SUMMARY

| Modul | Status | % |
| --- | --- | --- |
| Auth & Login | Selesai | 100% |
| Owner Dashboard | Selesai | 90% |
| Marketing Dashboard | Selesai | 95% |
| Sub Marketing Dashboard | Selesai | 95% |
| Kurir Dashboard | Selesai | 85% |
| Super Admin Dashboard | Selesai | 90% |
| Katalog Produk Global | Selesai | 95% |
| Sistem Komisi Lengkap | Selesai | 100% |
| Tarif Kurir per KM | Selesai | 100% |
| Kasir / POS | Belum | 0% |
| Import Produk ke Toko | Belum | 10% |
| Request Kurir dari Owner | Belum | 20% |
| Cetak Struk | Belum | 0% |
| Laporan & Analitik | Belum | 0% |
| Manajemen Langganan | Belum | 5% |
| Notifikasi | Belum | 0% |
| Build APK | Belum | 0% |

### URUTAN PENGERJAAN SELANJUTNYA

JavaScript

1. ⭐ Kasir / POS System

→ ini jantung aplikasi, dan juga trigger komisi layanan 3%

→ tanpa ini, totalTransaksi selalu 0

2. Import Produk Global ke Toko (Owner)

→ sudah 90% siap, tinggal sambungkan di OwnerDashboard

3. Request Kurir dari Owner

→ infrastruktur sudah ada (DeliveryRequest + hitungBiayaKurir)

4. Cetak Struk

→ pelengkap POS

5. Laporan Penjualan & Komisi

6. Manajemen Langganan

7. Build & Testing APK

📋 Agenda Pengerjaan Aplikasi TWD Mobile (Master Tech-Reference)

Stack Teknologi: React Native + Expo + TypeScript. Arsitektur Context: AuthContext, ProductsContext, StoreContext, MarketingContext, GlobalProductContext.

--------------------------------------------------------------------------------

🟢 FASE 1: Penyelesaian Modul Utama (P1 - Prioritas Tinggi)

Fokus pada penyelesaian jantung ekonomi aplikasi yang saat ini masih 0%.

1. Modul 8: Kasir / POS System

- Layar: KasirDashboard.tsx.

- Fitur: Scan barcode, manajemen keranjang, input tunai & hitung kembalian.

- Logic: Integrasi ke ProductsContext untuk update stok (FIFO/LIFO/Average).

- Trigger Utama: Implementasi fungsi updateOwnerTransaksi() untuk menambah total transaksi dan memicu perhitungan komisi marketing secara sistemis.

2. Modul 9: Import Produk Global (Owner)

- Layar: OwnerDashboard.tsx.

- Fitur: Menghubungkan GlobalProductScreen dengan properti onImport.

- Logic: Cloning data barcode, nama, dan kategori dari katalog global ke database lokal toko. Harga dan stok diatur ke 0 agar diisi manual oleh Owner.

--------------------------------------------------------------------------------

🔵 FASE 2: Integrasi Role Customer & Sistem Escrow (Baru)

Mengembangkan sisi pembeli dan sistem pembayaran digital terpusat.

1. Fitur Discovery Radius 10km

- Role: Penambahan role Customer pada AuthContext.tsx.

- Logic: Menggunakan expo-location untuk mengambil koordinat GPS Customer.

- Filter: Menampilkan toko dalam StoreContext yang memiliki jarak ≤ 10 km dari posisi Customer.

2. Payment Gateway & Escrow (Pembayaran Digital)

- Fitur: Integrasi SDK Payment Gateway (Xendit/Midtrans) untuk fitur Self-Order Customer.

- Sistem Escrow: Dana ditahan selama 2 hari (masa garansi retur) sebelum statusnya menjadi "Siap Dicairkan" oleh Owner/Kurir/Marketing.

- Split Payment: Otomatis membagi dana saat status "Selesai":

  - Owner: Harga Produk.

  - Marketing: Komisi 3% (diambil dari transaksi pengantaran kurir).

  - Kurir: Ongkir (setelah dipotong komisi standar Shopee/Grab).

  - Aplikasi: Biaya layanan Rp 1.000.

--------------------------------------------------------------------------------

🟡 FASE 3: Logika Retur & Logistik (Modul 10)

Menyempurnakan alur pengembalian barang dan pengiriman.

1. Modul 10: Request Kurir & Penugasan

- Logic: Fungsi hitungBiayaKurir(jarak) (Rp 10rb/km pertama, +Rp 3.500/km berikutnya).

- Alur: Owner request → Marketing assign kurir → Kurir update status (available/busy/offline).

2. Fitur Retur Barang (Kebijakan Baru)

- Syarat: Maksimal 2 hari setelah transaksi, wajib ada struk fisik/digital, dan barang fisik dikembalikan.

- Alur Otorisasi: Kasir mengajukan → Notifikasi ke Owner → Owner eksekusi di OwnerDashboard.tsx.

- Impact Teknis: Pembalikan (reversal) stok di ProductsContext dan pembalikan komisi marketing di sistem laporan.

--------------------------------------------------------------------------------

🔴 FASE 4: Pelengkap & Finalisasi (Modul 11-15)

- Modul 11 (Cetak Struk): Generate struk digital PDF/WhatsApp berisi detail item, total, biaya layanan, dan biaya kurir.

- Modul 12 (Laporan & Analitik): Rekapitulasi penjualan, sisa stok (warning stok minimum), dan total komisi lengkap untuk Marketing/Sub Marketing.

- Modul 13 (Manajemen Langganan): Pengecekan masa aktif toko dan verifikasi upgrade paket oleh Superadmin.

- Modul 14 (Notifikasi & Alert): Push notification untuk request kurir baru, stok menipis, dan pengajuan retur.

- Modul 15 (Build & Release): Pengujian menyeluruh dan build APK/AAB melalui eas build --platform android.

--------------------------------------------------------------------------------

⚙️ Ringkasan Parameter Teknis untuk Claude Sonnet

- ID Toko: Format TWD-XXXXXX (auto-generate).

- Komisi Langganan: 70% Sub Marketing, 20% Marketing (plus 30% dari bagian Sub Marketing).

- Komisi Produk: Rp 100 per produk global yang diinput.

- Biaya Layanan: Flat Rp 1.000 dicharge ke pelanggan.

- Prioritas Eksekusi: Selesaikan KasirDashboard.tsx terlebih dahulu agar fungsi updateOwnerTransaksi() dapat mengaktifkan seluruh ekosistem komisi.

Password doku 7L#SPAmQ3iPUBAA